ถอดบทเรียนองค์ความรู้

เรื่อง เทคนิคการจัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์

๑.	ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

-	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๙ (๑๗)กำหนดให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
			-	ระเบียบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

-	ระเบียบงานสารบรรณ

-	การเขียนโครงการ

-	การจัดทำ TOR

-	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

-	การแต่งตั้งคณะทำงาน/อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ

-	ระบบคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์

-	การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒.	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

-	ศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-	จัดทำโครงการ

-	ขออนุมัติโครงการ

-	จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น ๔ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑	ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล (Database Management System : DBMS)

ระยะที่ ๒	ระบบสนับสนุนการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management : HRM)
				ระยะที่ ๓	ระบบสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะรายบุคคล (Human Resource Development : HRD)

ระยะที่ ๔ 	ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service : e - Service)

-	ดำเนินการตามแผนประจำปีงบประมาณ

-	จัดทำระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

-	จัดทำคู่มือ

-	จัดอบรมสร้างความเข้าใจ

-	กำกับติดตามผลการดำเนินงาน

/๓. ปัญหา...

- ๒ -

๓.	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

(๑) 	ขาดความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(๒)		ข้อมูลมีจำนวนมากและข้อความที่ปรากฏไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในการอ่าน รวมทั้งข้อมูลไม่ถูกต้อง

(๓)		เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอ

(๔)		บุคลากรประจำเขตพื้นที่การศึกษามีไม่เพียงพอ และขาดความรู้ด้านการใช้ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

๔.	วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

(๑)		สร้างเครือข่ายทุกระดับ

(๒)		กำหนดตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับงานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

(๓)		ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เขตพื้นที่การศึกษา

๕.	กลยุทธ์หรือเทคนิคในการดำเนินงานที่ใช้แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยการทำ MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ ตั้งคณะทำงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้เทคโนโลยี Social network เช่น Line Facebook ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา สร้างวิทยากรหลักและวิทยากรประจำเขตพื้นที่การศึกษา

๖.	แนวคิดที่จะพัฒนากลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการทำงานให้ประสบผลสำเร็จให้ดียิ่งขึ้น โดยการใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียนประวัติเพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขอต่าง ๆ ใช้ระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์
ในการรวบรวมข้อมูล ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service)

เอกสารที่ใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(แผ่นพับ, เอกสารประกอบการนำเสนอ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

แผ่นพับ สื่อคู่มือและวีดีทัศน์ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าใช้งานระบบประกอบการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แนะนำคนอื่น และสามารถถ่ายทอดได้